АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     05 ноября  2014 г. №  292

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020годы."

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Суджа от 15 октября 2014 года № 274 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» Администрация города Суджа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015- 2020 годы.»

2.Признать утратившим силу с 1 января 2015 года Постановление Администрации города Суджи № 80 от 30 июля 2010 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «города Суджа» на период от 2010-2015года.»

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы города Суджа Голубкову С. В.

Глава города                                                                              В.М. Шматков

- Приложение

к постановлению

администрации города Суджи

от «__»________ 2014 г. N _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Суджи Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Суджи, МУП КЭТС г. Суджа, МУП ВКХ г. Суджа |
| Участники муниципальной программы | Администрация города Суджи, МУП КЭТС, МУП ВКХ. |
| Подпрограмма муниципальной программы | 1. Подпрограмма "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии; - переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях; - оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города; - сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения производственных потерь |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы 2015 - 2016 годы - первый этап; 2017 - 2020 годы - второй этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Суджа, необходимый для реализации настоящей Программы составляет 600,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 г. – 100 тысяч рублей 2016 г. -100 тыс. рублей 2017 г.- 100 тыс. рублей 2018 г. – 100 тыс. рублей 2019 г. – 100 тыс. рублей 2020 г. – 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города, ежегодно на 2% в год; - снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах: а) по отоплению на 113,3 Гкал; б) по электроэнергии на 18,7 тыс. кВтч; в) по водоснабжению на 474 м3; - увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы, в том числе формулировки основных проблем

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в городе Суджа, как и в России, крайне низка и составляет около 60%. Данная проблема стоит достаточно остро на предприятиях и в учреждениях города Суджа.

Следствием низкой эффективности использования коммунальных ресурсов бюджетными потребителями города являются высокие издержки бюджета города на энергообеспечение. Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения (далее по тексту - программа).

Реализация программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Суджа, которые имеют не только экономическое, но и социальное, и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

по муниципальным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью;

в жилищном фонде:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в жилищном фонде;

- значительный рост цен на энергоресурсы;

в коммунальном секторе:

- значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения;

- наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

- значительная доля физически и морально устаревшего энергоемкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Основными видами используемых энергоресурсов в городе Суджа являются:

1) электрическая энергия;

2) тепловая энергия;

3) природный газ.

Затраты на обеспечение энергетическими ресурсами ежегодно возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет города. Что в свою очередь обосновывает необходимость в разработке данной программы.

Потребность в повышении эффективности использования энергетических ресурсов диктуется Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Водоснабжение и водоотведение на территории города осуществляет муниципальное унитарное предприятие водопроводно – канализационного хозяйства.

Теплоснабжение - муниципальное унитарное предприятие коммунальных электрический и тепловых сетей.

Передачу электроэнергии ОАО «Курские электрические сети".

Централизованное теплоснабжение города обеспечивается от городских котельных, которые находятся на балансе муниципального унитарного предприятия КЭТС. Котельные муниципального унитарного предприятия КЭТС обеспечивают теплом различные предприятия и жилой массив города. Номинальная мощность котельных составляет 4,78  Гкал/ч.

За период с 01.01.2012 по 01.10.2013 наблюдается динамика снижения количества аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях в городе Суджа, что свидетельствует о профессионализме работы сотрудников муниципального унитарного предприятия КЭТС.

В городе Суджа существует централизованная система водоснабжения, которая обслуживается муниципальным унитарным предприятием водопроводно – канализационного хозяйства

В городе Суджа Курской области действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:

- городские очистные сооружения канализации (ГОСК) общей мощностью 3,84  тыс. куб. м/сут.;

- сети водоотведения протяженностью7,0  км;

- 2 канализационных насосных станций (КНС).

Основными проблемами системы водоотведения города Суджи Курской области являются:

- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;

- отсутствие централизованной канализации в центральной части города Суджа Курской области;

- необходимость замены запорной арматуры в камерах 2 КНС;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общественного питания в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;

- использование устаревшей системы контроля за работой КНС;

- обезвоживание и утилизация осадка очистных сооружений.

Передача электроэнергии осуществляется от энергосистемы ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" через сети ОАО «Курские электрические сети».

Обеспечение электроэнергией абонентов осуществляется через ОАО «АтомЭнергоСбыт».

Основными проблемами системы передачи электроэнергии города Суджа Курской области являются:

1. Рост износа оборудования и сетей электроснабжения.

2. Высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.

3. Наличие на рынке объектов электроснабжения недобросовестных потребителей электроэнергии.

Газоснабжение города Суджа осуществляется от газопровода высокого давления 1-й категории

Уровень газификации города составляет 99,9%

- Описание проблем эксплуатации систем теплоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:

1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.

2. Растущий моральный износ оборудования.

3. Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей (автоматического регулирования температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления по графику в зависимости от наружной температуры в местах подключения систем отопления к тепловым сетям.

4. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на части объектов теплопотребления

5. Нехватка профессиональных кадров, их текучесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа.

- Описание проблем качества теплоснабжения

Под качеством теплоснабжения понимается достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов и (или) комфортных условий в помещениях.

В настоящее время в городе Суджа Курской области можно констатировать факт достаточной протяженности тепловых сетей, вследствие чего дефицит тепла не наблюдается. Данный факт положительным образом сказывается на комфортности и безопасности здоровья населения.

Стоит отметить, что на комфортность в помещениях и обеспеченность технологических процессов также влияют потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям города.

- Описание проблем надежности теплоснабжения

На сегодняшний день в связи с устареванием оборудования городских котельных, а также ростом процента износа тепловых сетей на первый план выходит такая проблема теплоснабжения, как надежность.

Под надежностью понимается способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых сетей и в целом системы отопления обеспечить в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления).

Основными показателями надежности являются:

вероятность безотказной работы,

коэффициент готовности,

коэффициент живучести.

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет +20°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановок (более 54 часов).

Состояние котельных в городе Суджа Курской области позволяет говорить о достаточной эффективности выработки тепловой энергии в котельных, а также о достаточно небольшом количестве аварий (порывов) в системе теплоснабжения города Суджа. Как показал анализ, количество аварий (порывов) в системе теплоснабжения города в 2013 году снизилось.

- Описание проблем экологичности теплоснабжения

Энергетика является одной из самых загрязняющих отраслей.

Наиболее распространенной в настоящее время является теплоэнергетика, обеспечивающая нашу страну 3/4 всей вырабатываемой энергии, технология выработки которой основывается на сжигании различного органического топлива - газа, мазута, торфа и т.д.

Котельные являются одним из основных загрязнителей атмосферы окислами азота, оксидом углерода, оказывая вредное воздействие на здоровье людей и на экологическое состояние в целом.

Основные направления решения экологических задач теплоснабжения города Суджа Курской области:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспорте и распределении тепловой и электрической энергии;

- совершенствование технологических процессов производства, передачи и распределения электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, снижению потерь энергии при транспортировке;

- снижение антропогенного воздействия на окружающую среду;

- реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения;

- сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;

- экономически и экологически обоснованная децентрализация производства энергии, оптимизация системы энергоснабжения мелких потребителей;

- совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

- Описание путей модернизации системы теплоснабжения

с учетом потенциала энергосбережения

Неотъемлемой частью мероприятий по реформированию и модернизации ЖКХ является повышение энергоэффективности жилых зданий и инженерного оборудования с целью создания комфортной среды проживания для населения.

Основными направлениями работ в области энергосбережения являются:

- организационные мероприятия по созданию необходимой нормативной правовой и методической базы энергосбережения, а также ликвидация причин неудовлетворительной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей.

Реализация организационно-административных мероприятий позволит повысить энергоэффективность коммунально-бытового сектора на 9 - 11%.

- реализация быстроокупаемых общепромышленных приоритетных инновационных энергосберегающих проектов и технологий, направленных на повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

При реализации указанных проектов необходимо осуществлять мероприятия, обеспечивающие повышение энергоэффективности этих технологий:

- проведение энергетических обследований источников тепла и воды, трубопроводных сетей, потребителей (жилые здания и сооружения);

- регулирование производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях с помощью частотных преобразователей на объектах с переменным режимом работы;

- разработка и ввод в действие нормативно-технических документов (стандартов, правил, руководящих материалов, инструкций), обеспечивающих достоверность характеристик и надежность приборов, предназначенных для осуществления коммерческого учета ресурсов;

- регулирование расхода тепла за счет широкого использования систем автоматического регулирования, в том числе программного;

- проведение гидрохимической промывки систем отопления.

- повышение теплозащитных свойств существующих и вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон.

Необходимо осуществить модернизацию коммунальной энергетики, в том числе за счет привлечения частного капитала в эту потенциально привлекательную в инвестиционном отношении сферу хозяйственной деятельности на основе реформирования и модернизации всего жилищно-коммунального комплекса города, с использованием концессионных, арендных и других механизмов управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Концепция программы основывается на состоянии энергетики города в целом, а также тенденциях и направлениях развития топливно-энергетического комплекса города Суджи.

Целью энергетической политики города является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение, снижение расходов бюджетных организаций на оплату используемых энергоресурсов за счет оснащения потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, выхода на более высокую ступень энергоэффективности.

Требования действующего Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" исходят из необходимости снижения энергетических и бюджетных затрат и сокращения загрязнения окружающей среды.

Концепция программы включает в себя:

- методы и средства реализации энергосберегающей политики на территории города;

- обоснование направлений по внедрению энергосберегающих мероприятий;

- анализ эффективности энергосберегающих мероприятий;

- переподготовку специалистов по вопросам энергосбережения;

- сокращение потребления всех видов энергии;

- обеспечение в полном объеме энергоресурсами каждого потребителя города.

- 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышение  энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы.

Муниципальная программа направлена на повышение энергосбережение и энергетической эффективности, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основными целями программы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Их реализация позволит:

- замедлить темпы роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;

- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- повысить качество жизни населения, снизить доли затрат на оплату энергетических услуг;

- снизить финансовую нагрузку на бюджет города Суджа за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами программы являются:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями города за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности района;

- завершение проведения энергоаудита, энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов, установка приборов учета потребления энергоресурсов;

- обязательное заключение энергосервисных договоров и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В 2013 году продолжено проведение организационных мероприятий и обследование объектов, совершенствовалась система мониторинга энергетической эффективности, продолжается монтаж систем учета энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, бюджетной и производственной сферах. Начиная с 2011 года проведены энергетические обследования предприятий и учреждений города. По состоянию на текущий момент прошли энергетические обследования и получили энергетические паспорта 10 предприятий и учреждений города. Установлено приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде города 46 ед. В последующие годы будут реализовываться высокозатратные мероприятия. Прежде всего, у потребителей энергоресурсов будут внедрены прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование, завершен монтаж систем учета и регулирования энергоресурсов и воды в жилищном хозяйстве, реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и водоснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы органа местного самоуправления и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие и санитарно-эпидемиологическое состояние города.

- 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы будет являться достижение целей муниципальной программы потребует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации программы возможно обеспечить:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города, ежегодно на 2% в год;

- снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах:

а) по отоплению на 113,3  Гкал;

б) по электроэнергии на 18,7 кВт.ч;

в) по водоснабжению на 474  м3;

- увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета.

- 4. Срок реализации программы в целом, контрольные этапы и

сроки их реализации

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться поэтапно:

на I этапе (2015 - 2016 годы) необходимо осуществление перехода на энергоэффективный путь развития всех бюджетных учреждений и жилищного фонда города Суджи (100% учет энергоресурсов);

на II этапе (2017 - 2020 годы) необходимо обеспечить снижение затрат бюджета города на оплату потребленных энергоресурсов на 2%, обеспечение сокращения потребления энергоресурсов на 3%.

Параметры реализации программы для II этапа должны быть уточнены до 1 января 2017 года на основе результатов текущего осуществления мероприятий программы.

- 5. Перечень основных мероприятий программы

Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере бюджетных учреждений города:

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Суджа.

Основное мероприятие 1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры города Суджа.

Основное мероприятие 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях физкультуры и спорта города Суджа.

Основное мероприятие 1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации города Суджа.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере бюджетных учреждений:

- установка приборов учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа);

- выполнение мероприятий по выполнению заключений энергетических паспортов;

- проведение энергетических обследований.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) оснащение приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

б) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) устройство тепловой изоляции трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления;

е) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Перечень основных мероприятий (2015 - 2020 годы), направленных на достижение поставленной цели и решение задач программы, с указанием финансовых ресурсов и срока их реализации представлен в таблице 4 к программе.

- 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", в соответствие с которыми целью энергетической политики является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель и соисполнители программы могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.

Сведения о мерах правового регулирования отражены в таблице 3.

- 7. Перечень и краткое описание подпрограммы

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования подпрограммных методов управления.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной подпрограммы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях города, на муниципальных унитарных предприятиях города.

Таким образом, в состав муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области  на 2015 - 2020 годы" включена:

- подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области  на  2015 - 2020 годы".

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы, направленной на снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации подпрограммы предполагается осуществить переход к новой экономической модели оздоровления финансовой ситуации в энергосбережении, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, бюджетных учреждений города.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации задач, поставленных муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы". В целом подпрограмма направлена на обеспечение механизмов реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Суджа.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на выполнение энергосберегающих мероприятий в целях экономии энергоресурсов и средств бюджета города.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Нереализация основного мероприятия 1.1 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

Основное мероприятие 1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры города Суджа.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Нереализация основного мероприятия 1.2 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

Основное мероприятие 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях физкультуры и спорта города Суджа.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Нереализация основного мероприятия 1.3 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

Основное мероприятие 1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации города Суджа.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Нереализация основного мероприятия 1.4 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

- 8. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города;

- сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения производственных потерь потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данной программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей в целом.

Нереализация программы повлечет не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) программы.

- 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и

показателей муниципальной программы

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в таблице 1.

- 10. Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств бюджета города Суджа и средств внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

Муниципальная программа обеспечивает вклад в достижение целей государственной программы, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города Суджа Курской области.

Расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности, администрации города Суджи, МУП ЖКХ на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Суджа в 2015 - 2020 годах составит 600 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году -100 тыс. руб.;

в 2016 году -100  тыс. руб.;

в 2017 году - 100 тыс. руб.;

в 2018 году - 100 тыс. руб.;

в 2019 году - 100 тыс. руб.;

в 2020 году - 100 тыс. руб.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города Суджа в 2015 - 2020 годах составит600  тыс. руб., в том числе:

в 2015 году -100  тыс. руб.;

в 2016 году -100 тыс. руб.;

в 2017 году - 100тыс. руб.;

в 2018 году - 100 тыс. руб.;

в 2019 году - 100 тыс. руб.;

в 2020 году - 100 тыс. руб.

Затраты определены на основании данных, городского бюджета.

Средства городского бюджета привлекаются на установку приборов учета, проведение энергетических обследований, улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов.

Для реализации программы могут быть использованы и внебюджетные источники - средства предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче, средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы отражено в таблицах 5 - 7.

- 11. Меры муниципального регулирования и управление

рисками в ходе реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств городского бюджета | - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | - проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; - анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; - оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

- организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;

- провести экономический анализ использования ресурсов муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации муниципальной программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественностью, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой муниципальной программе, так и к отдельным ее элементам.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия программы реализуются, в том числе, за счет средств федерального бюджета, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которое содержит угрозу срыва реализации муниципальной программы.

2. Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений администрации города и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.

- 12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где:  - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где:  - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в целом (в долях единицы);

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:  - оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

1. если значение показателя  от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

2. если значение показателя  от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

3. если значение показателя  ниже 0,7, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственного исполнителя.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в отдел экономического развития и прогнозирования администрации города Суджи.

- ПАСПОРТ

подпрограммы "Проведение Эффективной Энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области  муниципальной программы  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы"

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация города Суджи Курской области |
| --- | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация города Суджи Курской области. |
| Мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях образования города Суджи; Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры города Суджи; Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях физической культуры, спорта, туризма города Суджи; Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджи |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Обеспечение оснащенности предприятий бюджетной сферы города коммерческими узлами учета тепла; - обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города; - сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения производственных потерь потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях; - оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 - 2020 годы I этап 2015 - 2016 годы; II этап 2017 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | За счет средств бюджета города Суджа за период с 2015 по 2020 гг. 600тыс. руб., в том числе: в 2015 году -100 тыс. руб.; в 2016 году -100 тыс. руб.; в 2017 году -100 тыс. руб.; в 2018 году - 100тыс. руб.; в 2019 году - 100тыс. руб.; в 2020 году - 100тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города, ежегодно на 2% в год; - снижение энергоресурсов в натуральных единицах: а) по отоплению на 113,3 Гкал; б) по электроэнергии на 18,7 тыс. кВт.ч; в) по водоснабжению на 474 м3; - соответствие санитарно-гигиенических требований микроклимату зданий; - улучшение индикаторов энергоэффективности; - рациональное использование энергетических ресурсов на объектах |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в городе Суджа, как и в России, крайне низка и составляет около 60%. Данная проблема стоит достаточно остро на предприятиях и в учреждениях города Суджа.

Следствием низкой эффективности использования коммунальных ресурсов бюджетными потребителями города являются высокие издержки бюджета города на энергообеспечение. Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

Реализация подпрограммы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Суджа, которые имеют не только экономическое, но и социальное, и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

по муниципальным учреждениям:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью;

в жилищном фонде:

- слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов в жилищном фонде;

- значительный рост цен на энергоресурсы;

в коммунальном секторе:

- значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения;

- наличие большой задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

- значительная доля физически и морально устаревшего энергоемкого оборудования на предприятиях коммунальной сферы.

Затраты на обеспечение энергетическими ресурсами ежегодно возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет города. Что в свою очередь обосновывает необходимость в разработке данной подпрограммы.

Концепция подпрограммы основывается на состоянии энергетики города в целом, а также тенденциях и направлениях развития топливно-энергетического комплекса города Суджа.

Целью энергетической политики города является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение, снижение расходов бюджетных организаций на оплату используемых энергоресурсов за счет оснащения потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, выхода на более высокую ступень энергоэффективности.

Концепция подпрограммы включает в себя:

- методы и средства реализации энергосберегающей политики на территории города;

- обоснование направлений по внедрению энергосберегающих мероприятий;

- анализ эффективности энергосберегающих мероприятий;

- переподготовку специалистов по вопросам энергосбережения;

- сокращение потребления всех видов энергии;

- обеспечение в полном объеме энергоресурсами каждого потребителя города.

- 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере повышения энергосбережения и энергетической эффективности

в городе Суджа в 2015 - 2020 годах

Муниципальная подпрограмма направлена на повышение энергетической эффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основными целями подпрограммы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Их реализация позволит:

- замедлить темпы роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;

- повысить эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- повысить качество жизни населения, снизить  доли затрат на оплату энергетических услуг;

- снизить финансовую нагрузку на бюджет города Суджи за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности за счет снижения потерь электрической энергии

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов энергопотребителями города за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности субъектов хозяйственной деятельности города;

- завершение проведения энергоаудита, энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов, установка приборов учета потребления энергоресурсов;

- обязательное заключение энергосервисных договоров и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Програмно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы органа местного самоуправления и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие и санитарно-эпидемиологическое состояние города.

- 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Прогнозом конечных результатов подпрограммы будет являться достижение целей муниципальной подпрограммы и потребует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых предприятиями и учреждениями города, ежегодно на 2% в год;

- снижение потребления энергоресурсов в натуральных единицах:

а) по отоплению на 113,3  Гкал;

б) по электроэнергии на 18,7 тыс. кВт.ч;

в) по водоснабжению на 474 м3;

- увеличение доли объемов энергоресурсов, оплата за которые осуществляется по приборам учета.

- 4. Срок реализации подпрограммы в целом

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться поэтапно:

на I этапе (2015 - 2016 годы) необходимо осуществление перехода на энергоэффективный путь развития всех бюджетных учреждений и жилищного фонда города Суджи (100% учет энергоресурсов);

на II этапе (2017 - 2020 годы) необходимо обеспечить снижение затрат бюджета города на оплату потребленных энергоресурсов на 2%, обеспечение сокращения потребления энергоресурсов на 3%.

Параметры реализации подпрограммы для II этапа должны быть уточнены до 1 января 2017 года на основе результатов текущего осуществления мероприятий программы.

- 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере бюджетных учреждений города:

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Суджи.

Основное мероприятие 1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры города Суджи.

Основное мероприятие 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях физкультуры и спорта города Суджи.

Основное мероприятие 1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации города Суджи.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере бюджетных учреждений:

- установка приборов учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа);

- выполнение мероприятий по выполнению заключений энергетических паспортов;

- проведение энергетических обследований.

Перечень работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) оснащение приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

б) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) устройство тепловой изоляции трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления.

Перечень основных мероприятий (2015 - 2020 годы), направленных на достижение поставленной цели и решение задач муниципальной подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и срока их реализации представлен в таблице 2 к программе.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы 1 "Проведение Эффективной Энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Суджи.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на выполнение энергосберегающих мероприятий в целях экономии энергоресурсов и средств бюджета города.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Не реализация основного мероприятия 1.1 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

Основное мероприятие 1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры города Суджа.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Не реализация основного мероприятия 1.2 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы".

Основное мероприятие 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях физкультуры и спорта города Суджи.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Не реализация основного мероприятия 1.3 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области  на 2015 - 2020 годах".

Основное мероприятие 1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации города.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов, экономия средств городского бюджета.

Не реализация основного мероприятия 1.4 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годах".

- 6. Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", в соответствие с которыми целью энергетической политики является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для сокращения расходов бюджетных средств на энергообеспечение.

- 7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города;

- сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения производственных потерь потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данной программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей в целом.

Нереализация программы повлечет недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) программы.

- 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов

и показателей подпрограммы

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в таблице 1.

- 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств бюджета города Суджи и средств внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

Муниципальная программа обеспечивает вклад в достижение целей государственной программы, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города Суджи Курской области.

Расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности администрации города Суджи на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города Суджи в 2015 - 2020 годах составит600 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году -100  тыс. руб.;

в 2016 году -100тыс. руб.;

в 2017 году -100тыс. руб.;

в 2018 году -100 тыс. руб.;

в 2019 году -100 тыс. руб.;

в 2020 году -100 тыс. руб.

Затраты определены на основании данных, городского бюджета.

Средства бюджета города Суджи привлекаются на установку приборов учета, проведение энергетических обследований, улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов.

Для реализации подпрограммы могут быть использованы и внебюджетные источники - средства предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче, средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда.

- 10. Меры муниципального регулирования и управление

рисками в ходе реализации подпрограммы

При реализации муниципальной подпрограммы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной подпрограммы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации подпрограммы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественностью, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой подпрограмме, так и к отдельным ее элементам.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия подпрограммы реализуются, в том числе, за счет средств федерального бюджета, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений администрации города и организаций, задействованных в реализации муниципальной подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.

- 11. Методика оценки эффективности подпрограммы

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

- обеспечение приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы города;

- сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения производственных потерь потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данной подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей в целом.

Нереализация программы повлечет не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Таблица 1

Целевые индикаторы

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение Эффективной Энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы"

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2013 год | текущийй 2014 год | очередной 2015 год | первый год планового периода 2016 год | второй год планового периода 2017 год | третий год планового периода 2018 год | четвертый год планового периода 2019 год | завершающий 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение оснащенности приборами учета энергоресурса в социальной сфере города | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Сокращение потребления холодной воды за счет уменьшения непроизводительных потерь | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение энергетических обследований зданий | Администрация города Суджи | 2015 г. | 2020 г. | Учет потребляемого энергоресурса, уменьшение расходования средств бюджета города на оплату потребленного энергоресурса | Увеличение расходования средств городского бюджета на оплату потребленного энергетического ресурса | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: - внедрение энергосберегающих технологий; - модернизация осветительной системы |
| 2 | Модернизация оборудования, используемого при технологических процессах, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Администрация горда Суджи МУП ВКХ, МУП КЭТС | 2015 г. | 2020 г. | Приведение в соответствие с нормативным потребление электроэнергии | Отказ инвесторов от реализации на территории города Суджи ряда инвестиционных проектов в пользу других городов | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: - номинализация оборудования, приведение потребления ресурса в соответсвие с нормативным |
| 3 | Обеспечение приборного учета потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной сфере | Администрация города Суджи | 2015 г. | 2020 г. | Учет потребленного энергоресурса, снижение затрат на оплату потребленного энергоресурса, снижение негативных последствий роста тарифов | увеличение затрат на оплату потребленных энергоресурсов | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: - оснащение зданий приборами учета энергоресурса; - анализ потребления энергоресурса; - планирование уменьшения количества потребляемого энергоресурса |
| 4 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Администрация города Суджи | 2015 г. | 2020 г. | Уменьшение расходования средств городского бюджета на оплату энергетического ресурса | оплата за непотребленные энергетические ресурсы | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: - уменьшение расходования средств городского бюджета на оплату энергоресурса; - уменьшение объема потребляемого энергоресурса |

- Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы "Энергосбережение повышение энергетической

эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

на 2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на

2015 - 2020 годы"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Муниципальная программа города Суджи Курской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации города Суджи | Внесение изменений в муниципальную программу города Суджи Курской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Суджи | 2015 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |
|  | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в остальные законодательные акт Российской Федерации" | Администрация города Суджи | 2015 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |
|  | - Подпрограмма "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Суджи | Внесение изменений в муниципальную программу города Суджа Курской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «городе Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Суджи | 2015 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |

- Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на

2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета города

Суджа и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

на 2015 - 2020 годы" (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Суджи | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма | "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Суджи | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях образования города Суджа | Администрации города Суджи | х | х | х | х | * | * | * | * | * | * |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры города Суджи | Администрация города Суджи | х | х | х | х | х | х | * | * | * | * |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях физической культуры, спорта, туризма города Суджа | Администрации города Суджи | х | х | х | х | х | х | * | * | * | * |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по энергосбережению администрации города Суджа | Администрация города Суджи | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Таблица 5

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на                                                                                                                                               2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности муниципального образования «город

Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа города Суджа | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | х |
| Подпрограмма | "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |  | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | х | х |

- Таблица 6

План

реализации муниципальной программы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности муниципального образования «город

Суджа» Суджанского района Курской области на  2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования «город

Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" на очередной финансовый

год и плановый период

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Суджи | 31.12.2020 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - |

- Таблица 7

Детальный план-график

реализации муниципальной программы "Энергосбережениеи повышение энергетической

эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на

2015 - 2020 годы" и подпрограммы "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы  Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности муниципального образования на «город

Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы"

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <*> | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации <**> | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2015), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2016), месяц |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2017), месяц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 | 30 |
| - Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности «города Суджа»Курской области |  | Администрации города Суджи | Экономия городского бюджета | 01.01.2015 | 31.12.2020 | х | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |