АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДЖИ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07» ноября  2014 г.                                                        № 297

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

«Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

«город Суджа»  Суджанского района Курской

области на2015-2020годы»

В   соответствии   со   статьей   179   Бюджетного   кодекса   Российской Федерации, постановлением  Администрации города  Суджа от 15 октября 2014 года № 274    «Об   утверждении   Порядка   разработки,   реализации   и  оценки эффективности   муниципальных   программ   муниципального   образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» Администрация города Суджа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования    «город   Суджа»    Суджанского    района    Курской    области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской  области на 2015-2020 годы».

2. Признать утратившим с 1 января 2015 года Постановление Администрации города Суджи № 217  от 1 ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальные дороги муниципального образования «город Суджа» на 2014-2016 годы», Постановление Администрации города Суджи № 203 от 12 ноября 2012 года «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суджа в 2013-2020 годах», Постановление Администрации города Суджа № 259 от 25.12.2013г «Об утверждении ведомственной целевой программы «Оформление в собственность автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2016 годы».

3.  Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года  и подлежит  официальному опубликованию.

4 . Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Суджа Голубкову  С.В.

Глава города                                                     В.М. Шматков

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СУДЖА»

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015-2020годы»

Ответственный исполнитель– Администрация города Суджи

Дата составления проекта муниципальной программы– октябрь 2014г.

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Суджи |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация города Суджи |
| Подпрограммы программы | Программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020годы» состоит из следующих подпрограмм: 1. «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»; 2. «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы». |
| Программно- целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджа; - государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджа; - создание условий для комфортного проживания на территории города Суджа. |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области - доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области; - доля государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги; - количество установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области; - увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап в 2015-2020 годах |
| Объем бюджетных на ассигнование программы | Общий объем средств, необходимый для реализации муниципальной программы на период 2015-2020 гг., составляет – 12 120 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2020,0 тыс. рублей; 2016 год – 2020,0 тыс. рублей; 2017 год – 2020,0 тыс. рублей; 2018 год – 2020,0 тыс. рублей; 2019 год – 2020,0 тыс. рублей; 2020 год – 2020,0 тыс. рублей. на реализацию подпрограммы 1- 9 420,0 – тыс. руб.: 2015 год – 1570,0 тыс. рублей; 2016 год – 1570,0 тыс. рублей; 2017 год – 1570,0 тыс. рублей; 2018 год – 1570,0 тыс. рублей; 2019 год – 1570,0 тыс. рублей; 2020 год – 1570,0 тыс. рублей. на реализацию подпрограммы 2 – 2700,0 тыс. руб.: 2015 год – 450,0 тыс. рублей; 2016 год – 450,0 тыс. рублей; 2017 год – 450,0 тыс. рублей; 2018 год – 450,0 тыс. рублей; 2019 год – 450,0 тыс. рублей; 2020 год – 450,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области ; -увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской ; - увеличение доли государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги в 2015 году . |
|  | - увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области . - увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. - увеличение доли уборки улиц города Суджи от мусора, снега и наледи |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа  «Обеспечение  безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на2015-2020годы»  (далее муниципальная программа) позволяет решить следующие проблемы:

- развитие улично-дорожной сети и ее содержание в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение пассажирских перевозок.

В  соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных   дорог   местного   значения   и   обеспечение   безопасности   дорожного движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо продолжать мероприятия по   содержанию   и   развитию   улично-дорожной   сети  муниципального  образования   «город   Суджа» Суджанского района Курской области.

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее - город Суджа) на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.   В случае непринятия администрацией города Суджи действенных мер по поддержанию нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования (текущего содержания и ремонта),вероятна ситуация со значительным

ухудшением общего состояния улично-дорожной сети города Суджа, что крайне негативно скажется на нормальной жизнедеятельности города, на его дальнейшем  социально-экономическом  развитии  и  на  инвестиционной привлекательности.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области по состоянию на 01.01.2014  составила  76 км,    Более того, опережающий рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности требует принятия неотложных мер по строительству новых автомобильных дорог.

Быстрый рост количества автомобилей за последние годы   привел   к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что в свою очередь увеличило  нагрузку  на  покрытие  автомобильных  дорог  города  Суджи.  Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Проблема аварийности   на территории города Суджи в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной  эффективностью функционирования  системы обеспечения  безопасности дорожного  движения и  низкой  дисциплиной непосредственных  участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Суджи в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети города Суджи в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами,   и т.д.     Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере БДД: проводить систематическое дополнение и обновление дислокации дорожных знаков и  светофорных объектов, ежегодно обновлять дорожную разметку и т.д.

Реализация муниципальной программы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города Суджи.

Необходимо также продолжить работу по оформлению государственной регистрации автомобильных дорог в муниципальную собственность.

II. Приоритеты политики  в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов муниципальной программы

Приоритетами в политике реализации муниципальной программы является концепция  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, а так же прогноз социально- экономического развития муниципального  образования  «город  Суджа»  Суджанского  района  Курской  области  на 2014-2016 годы.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

-сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджи;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджи.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы  являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области с 35% в 2015 году до 28% в 2020 году;

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области ;

- увеличение доли государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги .

- увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- увеличение доли   уборки улиц города Суджи от мусора, снега и наледи ;

- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Муниципальную  программу предполагается  реализовывать  в  2015-2020  годах  в один этап.

III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной   программы   и   их   значениях   приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог   муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы», которая включает следующие мероприятия:

-  текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в муниципальную собственность;

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы».

Мероприятиями  данной программы являются:

- установка дорожных знаков на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

-нанесение дорожной разметки краской и термопластичными материалами на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- установка   искусственных   дорожных   неровностей   из   асфальтобетона   на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- установка и содержание светофорных объектов на территории; муниципального  образования «город Суджа» Суджанского района Курской области Перечень    основных    мероприятий    муниципальной    программы    приведен    в приложении № 2.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры   муниципального   регулирования   в   сфере   реализации  муниципальной программы  отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальные задания по данной программе отсутствуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Муниципальная    программа    реализуется    Администрацией    города    Суджа, являющимся ее ответственным исполнителем.

VIII. Обоснование выделения подпрограмм

Состав  подпрограмм  определен  исходя  из  состава  задач  муниципальной  программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение  задач  муниципальной  программы  осуществляется посредством  выполнения соответствующих им подпрограмм:

Подпрограмма1. «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы».

Каждая  из  указанных  подпрограмм выделена  исходя  из  масштаба  и  сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным  комплексом  взаимоувязанных  по  целям,  срокам  и  ресурсам мероприятий.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Муниципальная    программа    обеспечивает    решающий    вклад    в    достижение стратегических целей, в том числе по реализации обеспечения транспортной доступности, благоустройства и  удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования  «город Суджа» Суджанского района Курской области . Расходы на реализацию муниципальной программы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Решением Собрания депутатов города Суджи о бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложениях № 4 к муниципальной программе.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При    реализации    муниципальной    программы    осуществляются    меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации муниципальной программы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по муниципальной программе;

несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств;

не освоение выделенных денежных средств;

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия.

XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом.

Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере печати и массовой информации.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем    муниципальной    программы    о    корректировке перечня и состава мероприятий, графиков реализации, объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (оценка результативности).

Расчет  результативности  по  каждому  показателю  муниципальной  программы производится по формуле:

где: Сдi = Зфi/Зпi * 100%

где: Сдi – степень достижения i- показателя муниципальной программы (процентов); Зфi – фактическое значение показателей (индикаторов);

Зпi – плановое значение показателей (индикаторов).

Расчет    результативности    реализации    муниципальной    программы    в    целом проводится по формуле:

Cд= (Сд1+Сд2+….+Сдi)/n,

Сд – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий, представленных в приложении №5 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф/Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы;

4) расчета эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы, который производится по следующей формуле:                      Э = Уф/Сд,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

Уф – показатель уровня финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Сд – показатель результативности реализации муниципальной

программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значения показателя эффективности использования средств о бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (Э) равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значения показателя эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (Э) меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значения показателя эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (Э) больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

XIII. Подпрограммы муниципальной Программы

Подпрограмма 1.«Развитие сети автомобильных дорог    муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы  1 «Развитие сети автомобильных дорог  муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 – 2020 г»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соискатели подпрограммы

Участники подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы территории МО

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

и показатели

подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

-	Администрация города Суджи

- отсутствуют

Администрация города Суджи

отсутствуют

обеспечение  транспортной  доступности

территории муниципального образования «город Суджа»

-    сохранение и развитие улично-дорожной сети  города   Суджа

- доля    протяженности    автомобильных     дорог    общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

-   доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;- доля государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

-   доля   уборки улиц города Суджи от мусора, снега и наледи;

срок реализации - 2015-2020 годы, этапы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

-	Общий  объем  средств,  предусмотренных  на

реализацию подпрограммы –  9 420,0  –  тыс. руб., в т. ч. по годам

2015 год –     1570,0  тыс.рублей;

2016 год –     1570,0  тыс. рублей;

2017 год –      15070,0  тыс. рублей;

2018 год –     1570,0 тыс. рублей;

2019 год –     1570,0 тыс. рублей;

2020 год –     1570,0 тыс. рублей

-		уменьшение  доли  протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

-увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение доли государственной регистрации права муниципальной собственности на   дороги;

I.	Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В  соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных   дорог   местного   значения   и   обеспечение   безопасности   дорожного движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо продолжать мероприятия по   содержанию   и   развитию   улично-дорожной   сети   образования   «город   Суджа» Суджанского района Курской области.

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее - город Суджа) на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение,  необходимо  ежегодно  выполнять  работы  по  поддержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.   В случае непринятия Администрацией города Суджи действенных мер по поддержанию нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования (текущего содержания и ремонта),   вероятна ситуация со значительным ухудшением общего состояния улично-дорожной сети города Суджи, что крайне негативно скажется на нормальной жизнедеятельности города, на его дальнейшем  социально-экономическом  развитии  и  на  инвестиционной привлекательности.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области по состоянию на 01.01.2014  составила 76 км.

Опережающий рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности требует принятия неотложных мер по строительству новых автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

II.	Приоритеты политики в сфере реализации  подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетами в политике реализации подпрограммы является концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, а так же прогноз социально- экономического развития муниципального  образования  «город  Суджа» Суджанского  района  Курской  области  на 2014-2020 годы

Целью муниципальной подпрограммы является:

- обеспечение транспортной доступности  территории  МО «город Суджа».

Для   достижения   поставленной   цели   в   рамках   реализации   подпрограммы планируется решение следующих основных задач:

-сохранение и развитие улично-дорожной сети города  Суджа;

-  государственная    регистрация    права    муниципальной    собственности    на автомобильные дороги;

Ожидаемыми конечными результатами  подпрограммы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской ;

- увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области ;

- увеличение доли государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

Подпрограмму предполагается реализовывать в 2015-2020 годах в один этап.

III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы

Показатели  (индикаторы)  реализации  подпрограммы  оцениваются  в  целом  для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение  которых  позволит  достичь  поставленную  цель  подпрограммы. Предусмотрены следующие мероприятия подпрограммы:

-  текущий  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город  Суджа » Суджанского района Курской области в муниципальную собственность;

Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры муниципального регулирования в сфере реализации   подпрограммы отражены в приложении № 3 к  муниципальной программе.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Муниципальная    программа    реализуется    Администрацией    города    Суджа, являющимся ее ответственным исполнителем.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение стратегических целей, в том числе по реализации обеспечения транспортной доступности.

Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Решением Собрания депутатов города Суджи о бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем  финансового  обеспечения  реализации  подпрограммы  общий  объем  средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 9 420,0  –  тыс. руб., в т. ч. по годам:

2015 год –     1570,0  тыс. рублей;

2016 год –     1570,0  тыс. рублей;

2017 год –     1570,0  тыс. рублей;

2018 год –     1570,0 тыс. рублей;

2019 год –     1570,0 тыс. рублей;

2020 год –     1570,0 тыс. рублей

.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограммы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий      рисков     и     повышение     уровня      гарантированности      достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации подпрограммы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по подпрограмме;

несоблюдение  сроков  реализации  подпрограммы,  неэффективное  расходование денежных средств;

не освоение выделенных денежных средств;

природно-техногенные   (экологические   катастрофы,   эпидемии,   неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия.

Подпрограмма 2       «Повышение     безопасности     дорожного     движения муниципального образования «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

П А С П О Р Т

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город  Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы  – Администрация города Суджи

Соисполнители подпрограммы                        - отсутствуют

Участники подпрограммы			       - Администрация города Суджи

Программно-целевые инструменты

Подпрограммы                                                    - отсутствуют

Цели подпрограммы            -    обеспечение транспортной доступности на территории  МО                          территории муниципального образования

«город   Суджа»

Задачи подпрограммы         -     обеспечение безопасности

дорожного движения на территории

МО «город  Суджа»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

обслуживаемых   светофорных объектов  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-		дорогам общего пользования местного значения

муниципального образования «город Суджа»

Суджанского района Курской области;

-   увеличение   количества общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

срок реализации - 2015-2020 годы, этапы не выделяются

-	общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию подпрограммы –– 2700,0 тыс. руб.:

2015 год –     450,0  тыс. рублей;

2016 год –     450,0  тыс. рублей;

2017 год –     450,0  тыс. рублей;

2018 год –     450,0 тыс. рублей;

2019 год –     450,0 тыс. рублей;

2020 год –     450,0 тыс. рублей

- увеличение количества установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

I.	Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Опережение   роста   интенсивности   движения   на   автомобильных   дорогах   по сравнению  с  увеличением  протяженности  и  пропускной  способности  автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования.

Проблема аварийности   на территории города Суджа в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной  эффективностью функционирования  системы обеспечения  безопасности дорожного  движения и  низкой  дисциплиной непосредственных  участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Суджи в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети города Суджа в настоящее время имеет основной недостаток - недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, светофорами,   и т.д.     Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере БДД: проводить систематическое дополнение и обновление дислокации дорожных знаков и  светофорных объектов, ежегодно обновлять дорожную разметку и т.д.

Реализация подпрограммы позволит достичь намеченных изменений в сфере БДД и развития улично-дорожной сети города Суджа.

II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетами   в   политике   реализации   подпрограммы   является   концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, а так же прогноз социально- экономического развития муниципального  образования  «город  Суджа»  Суджанского  района  Курской  области  на 2014-2016 годы.

Основной  целью муниципальной Подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области   на   2015   -   2020   годы»   является   обеспечение   транспортной   доступности территории МО «город Суджа».

Условием достижения цели подпрограммы является решение следующей задачи:

обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «город Суджа».

Подпрограмму предполагается реализовывать в 2015-2020 годах в один этап.

III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы  и   их   значениях   приведены  в  приложении   №  1   к   муниципальной программе.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение  которых  позволит  достичь  поставленную  цель  подпрограммы. Предусмотрено следующие мероприятие подпрограммы:

Мероприятиями  данной программы являются:

- установка дорожных знаков на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- нанесение дорожной разметки краской и термопластичными материалами на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

-   установка   искусственных   дорожных   неровностей   из   асфальтобетона   на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- установка и содержание светофорных объектов на территории; муниципального образования «город Суджа»  Суджанского района Курской области

Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования

Меры   муниципального   регулирования   в   сфере   реализации   подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) не применяются.

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на муниципальном уровне не применяются.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Муниципальная программа реализуется Администрацией города Суджа, являющимся ее ответственным исполнителем.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение стратегических целей, в том числе по реализации обеспечения транспортной доступности.

Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Решением Собрания депутатов города Суджи  о бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации в 2015-2020 годах   составит 2700,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год –     450,0  тыс. рублей;

2016 год –     450,0  тыс. рублей;

2017 год –     450,0  тыс. рублей;

2018 год –     450,0 тыс. рублей;

2019 год –     450,0 тыс. рублей;

2020 год –     450,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограммы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации подпрограммы следующие:

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по подпрограмме;

несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное расходование денежных средств;

не освоение выделенных денежных средств;

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области « Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области « Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город  Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»  и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерени я | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (текущи й год) | 2015 год (1-й год планового периода) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области | % | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | - доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области | % | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  | - доля государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги | % | 43 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - количество установленных дорожных знаков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области | шт. | 30 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | - увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области | шт. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области « Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

| «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы» № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответстве нный исполните ль | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализац ии | окончани я реализац ии |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения | низкий уровень развития улично-дорожной сети | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальн ой программы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог общего пользования | ухудшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | соответствует целевым индикаторам, показателям |

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответстве нный исполните ль | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализац ии | окончани я реализац ии |  |  |  |
|  | муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» |  |  |  | местного значения |  | муниципальн ой программы |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | улучшение асфальто- бетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов | ухудшение асфальто- бетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальн ой программы |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «межевание и оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в муниципальную собственность» | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | отсутствие информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. «установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской и термопластичными материалами на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | организация транспортных и пешеходных потоков на территории | риск увеличения дорожно- транспортных происшествий | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальн ой программы |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. «установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона на территории муниципального образования «город Суджи» Суджанского района Курской области» | Администра ция г.Суджа | 2015 год | 2020 год | организация транспортных и пешеходных потоков на территории | риск увеличения дорожно- транспортных происшествий | соответствует целевым индикаторам показателям муниципальной программы |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. «установка светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администра ция города Суджи | 2015 год | 2020 год | организация транспортных и пешеходных потоков на территории | риск увеличения дорожно- транспортных происшествий | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальн ой программы |

к муниципальной программе муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области « Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Собрания депутатов города Суджи | от 18.12.2013г № 17/5 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администрация г. Суджа | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственн ый исполнител ь, соисполните ли, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2015 год (очередн ой год) |  | 2016 год (1-й год плановог о периода) | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
| Муниципальная программа муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области | Обеспечение перевозки пассажиров и безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы | всего | х | х | х | х |  |  | 2020,0 |  | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  | 2020,0 |  | 2020,0 |  | 2020,0 |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель | Администрация города Суджи | 001 | х | х | х |  |  | 2020,0 |  | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  | 2020,0 |  | 2020,0 |  | 2020,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 -2020 годы» | всего | х | х | х | х |  | 1570,0 |  |  | 1570,0 |  | 1570,0 |  |  | 1570,0 |  | 1570,0 |  |  | 1570,0 |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Администрац ия города Суджи | 001 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области Рыльск» Рыльского района Курской области» | Администраци я города Суджи | 001 | 0409 | 11 1 1424 | 200 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администрация города Суджа | 001 | 0409 | 11 1 1424 | 800 |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | «ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администраци я города Суджа | 001 | 0409 | 11 1 1424 | 200 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в муниципальную собственность» | Администраци я города Суджа | 001 | 0412 | 11 1 1425 | 200 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2020 годы» | всего | х | х | х | х |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Администрация города Суджи | 001 | х | х | х |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администраци я города Суджи | 001 | 0409 | 11 2 1424 | 800 | 330,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администраци я города Суджа | 001 | 0409 | 11 2 1424 | 200 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | Администраци я города Суджа | 001 | 0409 | 11 2 1424 | 200 | 70,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |